ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ AI-TIMETABLE-OPTIMIZER

Команда:

- Вероника Алпатова — DevOps + Team Lead

- Екатерина Юдина — Backend-разработчик

- Анастасия Мащковцева — Fullstack-разработчик

- Даниил Шелестов — ML-специалист / алгоритмист

Дата отчета: 2026-04-20

Неделя 3 (с 13.04 по 19.04). Отчёт подготовлен 20.04

РЕЗЮМЕ

Выполнено 5 задач:

1.  pre-commit и единые правила качества кода

2.  рабочие входные данные + обновление запуска генератора

3.  отдельный класс валидатора и тесты валидатора

4.  параметризация solver + тесты solver

5.  человеко-читаемый markdown-отчет расписания

ДЕТАЛИ ПО КАЖДОЙ ФИЧЕ

Фича 1: Стандартизация качества кода

Что сделано:

- Подключены pre-commit hooks и правила форматирования/линтинга

- Зафиксированы настройки в проекте

Ключевые файлы:

- .pre-commit-config.yaml

- pyproject.toml

- .gitignore

- README.md (инструкции по pre-commit)

Результат:

- Единый автоматический контроль качества перед коммитом

Фича 2: Реальные входные данные и артефакты генерации

Что сделано:

- Добавлены и закреплены JSON-входы для алгоритма

- Обновлен запуск генератора и путь к артефактам

Ключевые файлы:

- dev_alg/data/teachers.json

- dev_alg/data/groups.json

- dev_alg/data/subjects.json

- dev_alg/data/auditoriums.json

- dev_alg/test.py

Результат:

- Воспроизводимый запуск на конкретном датасете

Фича 3: Выделенный валидатор

Что сделано:

- Логика проверок вынесена в отдельный модуль валидатора

- Добавлены unit-тесты для правил валидации

Ключевые файлы:

- dev_alg/validator.py

- dev_alg/tests/test_validator.py

- dev_alg/schedule_generator.py (интеграция валидатора)

- README.md (описание контракта валидатора)

Результат:

- Ясный слой валидации с тестовым покрытием базовых правил

Фича 4: параметризация solver

Что сделано:

- Добавлен параметр max_search_steps через CLI

- Добавлены тесты на сценарии solver (успех, нет решения, лимит)

- Зафиксирован контракт solve_status

Ключевые файлы:

- dev_alg/schedule_generator.py

- dev_alg/test.py

- dev_alg/tests/test_solver.py

- README.md (описание solver)

Результат:

- Управляемый и проверяемый процесс генерации расписания

Фича 5: Читаемый отчет в markdown

Что сделано:

- Реализован форматтер markdown-таблицы расписания

- Добавлен вывод markdown при успешной и неуспешной генерации

- Добавлены тесты форматтера

Ключевые файлы:

- dev_alg/output_formatter.py

- dev_alg/test.py

- dev_alg/tests/test_output_formatter.py

- README.md (описание output-format)

Результат:

- Формируется отчет reports/generated/schedule_report.md

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УЧАСТНИКАМ КОМАНДЫ

Вероника (DevOps + Team Lead):

- Внедрение и контроль pre-commit процесса

- Контроль git-потока по фичам (ветки/мерджи/чистая история)

- Координация структуры артефактов в reports/generated

Екатерина (Backend):

- Поддержка слоя загрузки данных и контрактов входа/выхода

- Интеграция валидатора и solver в основной сценарий запуска

- Поддержка CLI-параметров запуска

Анастасия (Fullstack):

- Формирование человеко-читаемого представления результата

- Подготовка структуры markdown-отчета, ориентированной на показ

- Проверка удобочитаемости итогового табличного вывода

Даниил (ML/Алгоритмы):

- Развитие и стабилизация solver (backtracking + статусы)

- Ограничение поиска и тесты на solver-сценарии

- Интеграция алгоритма с валидатором ограничений

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 4

Вероника (DevOps + Team Lead):

- Определить регламент веток/мерджей и чеклист week-4 задач.

- Подготовить единый runbook локального запуска (backend + generator).

- Настроить базовые проверки в pipeline (pre-commit + smoke run).

- Координация синхронизации backend/UI/алгоритма и контроль сроков.

Ожидаемый результат:

- Прозрачный процесс интеграции и воспроизводимый запуск для всей команды.

Екатерина (Backend):

- Реализовать API-контур вокруг генератора (generate/latest/health).

- Добавить слой преобразования входных данных в формат генератора.

- Обработать ошибки: невалидный вход, нет решения, лимит поиска.

- Подготовить контракт ответа для UI (status, reason, ссылки на артефакты).

Ожидаемый результат:

- Рабочий backend-endpoint, к которому можно подключать фронтенд.

Анастасия (Fullstack):

- Собрать MVP-страницу просмотра расписания (таблица + статус).

- Подключить вызов backend generate и отображение latest результата.

- Добавить UI-сценарии ошибок (нет решения/ошибка входных данных).

- Подготовить аккуратный демонстрационный экран для показа преподавателю.

Ожидаемый результат:

- Пользовательский интерфейс, который показывает реальный результат генерации.

Даниил (ML / Алгоритмы):

- Поддержать интеграцию solver в API-слой без потери текущего поведения.

- Добавить диагностические метрики solver: solve_status, search_steps,

max_search_steps, признак лимита поиска.

- Провести оптимизацию узких мест на тестовом датасете (без смены логики).

- Подготовить техническую памятку по ограничениям алгоритма для backend/UI.

Ожидаемый результат:

- Стабильно интегрируемый solver с понятными диагностическими сигналами.