ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

«AI-TIMETABLE-OPTIMIZER»

(Модель для автоматического составления расписаний)

Команда:

• Вероника Алпатова — DevOps + Тимлид

• Екатерина Юдина — Backend-разработчик

• Анастасия Мащковцева — Fullstack-разработчик

• Даниил Шелестов — ML-специалист / Алгоритмист

Неделя: 1 (с 30.03 по 05.04)

Дата отчёта: 09.04.2025

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ 1:

1. Определить формат входных данных (JSON/CSV).

2. Спроектировать структуру данных (поля для преподавателей, групп, предметов, аудиторий).

3. Написать скрипт генерации синтетических данных.

4. Настроить проект в Сфера.Код (репозиторий, ветки, .gitignore, README).

5. Распределить роли и начать работу согласно компетенциям кейса.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ (РЕЗУЛЬТАТ):

Задача 1: Формат входных данных

Выбран JSON как основной формат, с поддержкой CSV для совместимости с Excel.

Обоснование: JSON удобен для парсинга в Python, CSV — для ручного редактирования.

Задача 2: Структура данных

Спроектированы 4 основные сущности:

• teachers: id, name, max_hours_per_week, available_days

• groups: id, name, student_count

• subjects: id, name, hours_per_week, required_auditorium_type, is_lecture

• auditoriums: id, capacity, type, available_days

Схема сохранена в /docs/data_schema.md

Задача 3: Генерация синтетических данных

Написан скрипт generate_synthetic_data.py (Даниил + Вероника).

Генерирует:

- 5 групп (по 20–30 студентов)

- 10 преподавателей (макс. 20 часов/неделю)

- 8 предметов (лекции + практики)

- 6 аудиторий (разной вместимости)

Данные сохраняются в /data/synthetic/

Задача 4: Настройка проекта в Сфера.Код

Создан репозиторий: automatic-schedule-generator

Ветки: main (стабильная), dev (разработка)

Добавлены: .gitignore (Python/Web), README.md

Подключён трекер задач: Сфера.Задачи — все задачи разбиты по спринтам

Задача 5: Распределение ролей и старт работ

Каждый участник получил индивидуальные задачи на неделю 2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УЧАСТНИКАМ (НЕДЕЛЯ 1):

Вероника (DevOps + Тимлид):

- Настройка репозитория, git-потока, трекера задач

- Координация команды, контроль сроков

Результат: Проект создан, ветки настроены, задачи в трекере

Екатерина (Backend):

- Анализ требований к API

- Проектирование endpoints для загрузки и генерации

Результат: Список API-endpoints готов

Анастасия (Fullstack):

- Прототип интерфейса (макет формы загрузки и таблицы расписания)

Результат: Макет главной страницы и формы загрузки

Даниил (ML-специалист):

- Проектирование алгоритма (жадный с возвратом)

- Начало реализации класса ScheduleGenerator

Результат: Выбран подход, начата реализация ядра

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ 2:

1. Реализовать загрузку данных из файлов (JSON/CSV) в память программы.

2. Создать базу данных (SQLite) и таблицы под структуры данных.

3. Начать разработку ядра алгоритма: класс ScheduleGenerator с методом generate().

4. Протестировать загрузку данных на синтетике.

5. Начать разработку базового веб-интерфейса (форма загрузки + кнопка "Генерировать").

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УЧАСТНИКАМ (НЕДЕЛЯ 2):

Вероника (DevOps + Тимлид):

- Настроить CI/CD пайплайн (автотесты при push)

- Проверить интеграцию всех модулей

Екатерина (Backend):

- Реализовать загрузку данных из JSON/CSV в объекты Python

- Создать SQLite БД и таблицы

Анастасия (Fullstack):

- Сделать форму загрузки данных на frontend

- Подключить к backend API (заглушка)

Даниил (ML-специалист):

- Реализовать метод generate() в классе ScheduleGenerator

- Добавить проверку конфликтов (преподаватель, аудитория, группа)