ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ «AI-TIMETABLE-OPTIMIZER» (Модель для автоматического составления расписаний)

Команда:

•Вероника Алпатова — DevOps + Тимлид

• Екатерина Юдина — Backend-разработчик

• Анастасия Мащковцева — Fullstack-разработчик

• Даниил Шелестов — ML-специалист / Алгоритмист

Неделя: 2 (с 06.04 по 12.04) Дата отчёта: 13.04.2025

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ 2:

- Реализовать загрузку данных из файлов (JSON/CSV) в память программы.

- Создать базу данных (SQLite) и таблицы под структуры данных.

- Начать разработку ядра алгоритма: класс ScheduleGenerator с методом generate().

- Протестировать загрузку данных на синтетике.

- Начать разработку базового веб-интерфейса (форма загрузки + кнопка "Генерировать").

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ (РЕЗУЛЬТАТ):

Задача 1-2: Работа с данными и БД • Подготовлена архитектура парсеров для JSON/CSV (Катя). • Спроектирована схема SQLite-таблиц под сущности из отчёта №1. • Написаны скрипты предварительной валидации входных файлов.

Задача 3-4: Ядро алгоритма и тестирование (Основной прогресс) • Даниил полностью реализовал рабочее ядро генератора расписания на Python. • Созданы модули:

- models.py — классы Teacher, Group, Auditorium, Subject, LessonTask

- conflict_checker.py — статический валидатор коллизий (преподаватель, группа, аудитория, время)

- schedule_generator.py — алгоритм генерации с возвратом (backtracking) + эвристика сортировки задач по сложности

- main.py — запуск, генерация синтетических данных, консольный вывод расписания • Алгоритм успешно проходит проверку на отсутствие конфликтов и учитывает лимиты часов, вместимость аудиторий и типы занятий. • Проведено тестирование на синтетическом датасете (5 преподавателей, 3 группы, 3 предмета, 3 аудитории). Расписание генерируется корректно.

Задача 5: Интерфейс и инфраструктура • Анастасия подготовила компонентную структуру frontend-части, началась вёрстка макетов таблиц. • Вероника настроила структуру репозитория, подготовила окружение для последующей контейнеризации и CI-пайплайна.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УЧАСТНИКАМ (НЕДЕЛЯ 2):

Вероника (DevOps + Тимлид):

- Настройка структуры проекта, подготовка к Docker-контейнеризации

- Координация, ревью архитектуры, контроль сроков Результат: Готовое окружение для сборки, план интеграции модулей

Екатерина (Backend):

- Проектирование SQLite-схемы, написание парсеров JSON/CSV

- Подготовка слоёв валидации данных перед передачей в алгоритм Результат: Архитектура БД готова, парсеры в разработке

Анастасия (Fullstack):

- Проработка UI-компонентов, вёрстка макета таблицы расписания

- Подготовка форм для загрузки файлов Результат: Готовые шаблоны компонентов, начата интеграция со стилями

Даниил (ML-специалист):

- Полная реализация ядра: модели, чекер конфликтов, генератор с возвратом

- Тестирование на синтетических данных, отладка edge-case'ов Результат: Рабочий консольный прототип, генерирующий расписание без коллизий

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ 3:

- Интегрировать алгоритм в backend-часть: обернуть ScheduleGenerator в API-endpoint.

- Завершить парсинг JSON/CSV и подключить сохранение/чтение из SQLite.

- Реализовать базовый веб-интерфейс: загрузка файлов, кнопка "Сгенерировать", вывод таблицы.

- Настроить Docker-окружение для локального запуска всех компонентов.

- Провести первое сквозное тестирование: файл → алгоритм → вывод в веб-таблицу.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УЧАСТНИКАМ (НЕДЕЛЯ 3):

Вероника (DevOps + Тимлид):

- Написать Dockerfile и docker-compose.yml

- Настроить автозапуск тестов при merge в dev

- Контроль интеграции модулей, ведение трекера

Екатерина (Backend):

- Интеграция алгоритма Даниила в FastAPI/Flask

- Реализация endpoints: /api/upload, /api/generate, /api/schedule

- Подключение SQLite, обработка ошибок валидации

Анастасия (Fullstack):

- Вёрстка формы загрузки и таблицы вывода расписания

- Подключение frontend к backend API (fetch/axios)

- Адаптивная вёрстка, базовые стили

Даниил (ML-специалист):

- Оптимизация скорости backtracking (кэширование, pruning)

- Помощь Кате с интеграцией алгоритма в API-слой

- Рефакторинг моделей под требования backend'а